Mapa del Proyecto SWAPO

Fase 1: Cimientos, DB y Git (Sprints 1-2)

Objetivo: Configurar el entorno donde todos colaborarán y la estructura base de los datos.

- Infraestructura Git: Emanuel crea el repositorio en GitHub con ramas main y develop. Configura el .gitignore.

- Módulo de Conexión (DB Connector): Emanuel programa la clase Singleton para conectar a la base de datos.

- Arquitectura Base: Emanuel define la Clase Abstracta Recurso y las interfaces de polimorfismo.

- Documentación Legal: Miguel redacta el PIN y el Alcance en el formato PPI-T.

- Gestión: Juancho crea el tablero de tareas (Backlog) y define qué datos son obligatorios para no "romper" la DB.

Fase 2: Acceso, Usuarios y Seguridad (Sprints 3-4)

Objetivo: Crear el sistema de entrada y gestión de identidad.

- Módulo de Login y Registro: Emanuel programa los formularios y la lógica de autenticación conectada a la DB.

- Seguridad: Juancho realiza pruebas de "SQL Injection" y validación de contraseñas (QA).

- Documentación Técnica: Miguel documenta el diagrama de entidad-relación de los usuarios.

- Git: Cada funcionalidad se trabaja en una rama feature/nombre-tarea y Juancho aprueba el paso a develop.

Fase 3: Gestión de Inventario (El "Baúl") (Sprints 5-6)

Objetivo: Permitir que los usuarios suban sus "activos" para el trueque.

- Módulo de Inventario: Miguel desarrolla el CRUD para que el usuario suba sus productos.

- Lógica de Valoración: Emanuel programa la lógica funcional que calcula el valor real del objeto según su estado (Nuevo/Usado).

- QA de Datos: Juancho valida que las imágenes y descripciones se guarden correctamente.

Fase 4: El Marketplace y el Home (Sprints 7-8)

Objetivo: Mostrar los productos y permitir que ocurra la "magia" del intercambio.

- Módulo Home/Feed: Emanuel usa Programación Funcional para filtrar y mostrar productos de forma eficiente.

- Algoritmo de Matchmaking: Miguel programa el sistema que avisa si alguien quiere lo que tú tienes.

- Ventas/Pitch: Juancho empieza a diseñar la presentación comercial (el "negocio").

Fase 5: Transacciones Híbridas y Cierre (Sprints 9-10)

Objetivo: Ejecutar el intercambio de Objeto + Dinero y sustentar.

- Módulo de Pago Híbrido: Emanuel programa la lógica final donde se suma el excedente en dinero al valor del objeto.

- QA Final: Juancho intenta "romper" el sistema de pagos y realiza el reporte de calidad.

- Entrega Final: Miguel consolida el documento PPI-T final. Sustentación liderada por Juancho (Ventas/PM).

Resumen de Roles y Flujo en Git

- Emanuel (Tech Lead/Back): Dueño de la rama main, responsable de la DB y la arquitectura compleja.

- Miguel (Back/Doc): Desarrolla módulos en ramas feature/, los envía a develop y mantiene el documento PPI-T al día.

- Juancho (QA/PM/Ventas): El "filtro". Nada se une a main si él no lo prueba. Prepara la venta del producto.